BÁO CÁO KỸ THUẬT

Đánh giá hệ thống kho dữ liệu SSIS / NAV hiện tại và thiết kế nâng cấp lên ADF + dbt + Elementary

Ngày lập: 13/10/2026

Tài liệu này trả lời ba câu hỏi

1. Hệ thống hiện tại đang gặp vấn đề gì, ở cơ chế nào? (mục 1).

2. Hệ thống đề xuất giải quyết từng vấn đề đó bằng cơ chế gì? (mục 2 và 3).

3. Nhận được gì và phải đánh đổi gì? (mục 4).

Cách đọc nguồn

Tên file trong ngoặc vuông là nguồn của nhận định (file KH đã cung cấp), kèm mục, sheet hoặc thuộc tính khi cần; [W..] là trang web (URL ở Phụ lục A); [L] là bản build chạy thử trên máy local của TMA.

Hệ thống đề xuất là thiết kế của TMA, chưa triển khai cho KH; mới chạy thử trên máy local.

Nội dung

1. Phân tích vấn đề của hệ thống hiện tại (P1 đến P9)

2. Hệ thống đề xuất: thiết kế kỹ thuật

3. Ánh xạ từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

4. Giá trị nhận được và cái giá phải trả

Phụ lục A. Danh mục nguồn

Phụ lục B. Truy vấn để tự kiểm chứng

# 1. Phân tích vấn đề của hệ thống hiện tại

Bối cảnh: các package chạy nối tiếp trong job SQL Agent ACT-FIN-WH gồm 7 bước, bước 2 chạy hằng ngày lúc 20:00: (1) ACT_PacthNavData ghi vào NAV; (2) ACT_Jobs_RealEstate nạp NAV → Datawarehouse_ACT; (3) nạp MySQL Intranet → Intranet_Warehouse (package ACT_Intranet_warehouse_3); (4) ACT_SendBudgetToIntranet, (5) CCHIntranet, (6) ACT_SendTSDelta, (7) ACT_SendJobCostIntranet: bốn bước này ghi ngược vào MySQL Intranet [DW_Decommission_Impact.docx §2, §4.2, §4.3, §4.4][ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]. Báo cáo Power BI đọc Intranet_Warehouse [DW_Decommission_Impact.docx §4.5].

Mỗi vấn đề gồm: Vấn đề, Bằng chứng (kèm tên file nguồn), Hậu quả và Hệ thống mới xử lý. Truy vấn để tự kiểm chứng ở Phụ lục B. Mức độ là đánh giá của TMA.

## P1. TRUNCATE/DELETE rồi full load, không bọc transaction

Mức độ: Cao

Vấn đề. Mỗi đêm package xóa sạch 58 bảng của Intranet_Warehouse bằng TRUNCATE rồi nạp lại từng bảng, không có transaction chung.

Bằng chứng.

- 58 lệnh TRUNCATE TABLE ở đầu package; package Real Estate DELETE 13 bảng [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_Jobs_RealEstate.dtsx][SSIS flow.xlsx]

- Một flow lỗi thì các flow sau không chạy, vì mọi ràng buộc giữa các bước là Success [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][W7]

Hậu quả. Các bảng phía sau đã bị xóa nhưng chưa được nạp lại nên rỗng cho tới lần chạy sau; báo cáo đọc lúc đó sẽ thiếu dữ liệu.

Hệ thống mới xử lý. Nạp vào bảng đệm raw_stage rồi thay bảng raw trong một transaction (mục 2.3).

## P2. Dòng lỗi bị bỏ mà task vẫn Success

Mức độ: Cao

Vấn đề. Dòng không nạp được bị chuyển sang output lỗi không nối vào đâu, nên biến mất mà task vẫn Success. Dòng không khớp Lookup ở package Real Estate cũng bị loại.

Bằng chứng.

- 56/58 data flow đang chạy đặt RedirectRow nhưng error output không nối vào component nào [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]; mặc định của SSIS là Fail Component [W2]

- 26/26 Lookup của package Real Estate có output No Match không nối [ACT_Jobs_RealEstate.dtsx]

Hậu quả. Kho có thể thiếu dòng mà không có cảnh báo; đối soát với hệ thống mới có thể lệch vì kho cũ thiếu dòng.

Hệ thống mới xử lý. Không dùng redirect; dùng test dbt unique, not_null [W12] và schema_changes [W13]; nguồn rỗng bị từ chối (mục 2.3, 2.5).

## P3. Full refresh tuần tự, LIMIT và mốc ngày hardcode

Mức độ: Trung bình

Vấn đề. 58 bảng được nạp lại toàn bộ mỗi đêm và chạy tuần tự; một số câu SQL nguồn có LIMIT và mốc ngày viết cứng, không có ORDER BY.

Bằng chứng.

- LIMIT 1500000 và date >= '2020-01-01' ở Summarized_Timesheet, không ORDER BY [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][Business requirement for Timesheet pipeline.docx]

- Summarized_Timesheet có 1.208.770 dòng, bằng 81% mức LIMIT [Source Table Information.xlsx][DW_Decommission_Impact.docx §5]

- 13 proc × 21 entity = 273 lần gọi chạy tuần tự [ACT_Jobs_RealEstate.dtsx][Source Table Information.xlsx]

Hậu quả. Thời gian chạy tăng theo số bảng và số công ty; timesheet tăng thêm khoảng 24% sẽ chạm LIMIT.

Hệ thống mới xử lý. Incremental load theo sliding window hoặc theo entity (một công ty NAV); mốc ngày là biến dbt, bỏ LIMIT (mục 2.3, 2.5).

## P4. Không đối soát; số dòng kho–nguồn lệch; lỗi logic tồn tại lâu

Mức độ: Cao

Vấn đề. Không có bước nào so số dòng hay số liệu giữa nguồn và kho; nhiều bảng lệch và có lỗi logic trong báo cáo.

Bằng chứng.

- 44/57 cặp bảng có số dòng kho khác nguồn, ví dụ timesheet_component 4.343 so với 1.853 (số dòng MySQL có thể là ước lượng) [Source Table Information.xlsx][W20]

- Thước đo #CY Billable Submitted lọc "Summitted" (sai chính tả) nên Submitted Hours hiển thị -- [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit][Timesheet-Analysis-GROUP_v2_view.pdf]

Hậu quả. Không có số liệu tham chiếu đáng tin để kiểm tra, kể cả khi chuyển đổi.

Hệ thống mới xử lý. Raw là bản sao nguyên gốc; test khóa và schema_changes; đối soát bốn mức: số dòng, tổng hợp theo tháng và văn phòng, hash theo khóa, số trên báo cáo (mục 2.5).

## P5. Logic rải ở 6 nơi, package SSIS 2008 R2 khó bảo trì

Mức độ: Cao

Vấn đề. Muốn hiểu một con số trên báo cáo phải lần qua nhiều lớp khác công nghệ; package được xây trên SSIS 2008 R2.

Bằng chứng.

- 6 nơi chứa logic: SQL trong .dtsx, 13 proc ACT_Get*, view MySQL get_employee_etl, view SQL Server, Script Component C# (4 package ghi ngược), Power Query/DAX [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)][Source Table Information.xlsx][Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]

- LastModifiedProductVersion=10.50.6000.34, tức SQL Server 2008 R2 SP3 [9 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … DynamicsNAV_Daily_Overwrite)][W4]

Hậu quả. Thay đổi khó review và dễ gây hồi quy vì không có test.

Hệ thống mới xử lý. Toàn bộ logic là SQL trong Git, có mô tả và test (mục 2.4, 2.9).

## P6. Phụ thuộc NAV 2013 / SQL Server 2008 R2

Mức độ: Cao

Vấn đề. NAV, hai DB kho và SSIS cùng chạy trên một máy chủ SQL Server 2008 R2; 13 proc đọc thẳng SQL của NAV nên không dùng lại được khi chuyển sang Business Central.

Bằng chứng.

- Máy chủ ACT-NAV2013\\NAVISION chứa NAV, hai DB kho và SSIS; log ở MSSQL10_50 (SQL Server 2008 R2) [DW_Decommission_Impact.docx phần Scope][DynamicsNAV_Daily_Overwrite.dtsx][W4]; SQL Server 2008 R2 hết hỗ trợ mở rộng từ tháng 7/2019 [W3]

- Business Central online chỉ đọc dữ liệu qua API [W10]; DW_Decommission_Impact.docx §4.2 ghi các proc này "do not port"

- Ứng dụng C# CRMToNAV không có try/catch; mất kho thì đồng bộ hợp đồng CRM→NAV dừng [DW_Decommission_Impact.docx §1]

Hậu quả. Tắt máy chủ hoặc chuyển ERP kéo theo phải viết lại đường nạp và proc cùng lúc.

Hệ thống mới xử lý. Kho tách khỏi NAV: ADF nạp bảng NAV gốc vào raw_nav, logic của proc viết lại bằng dbt (mục 2.2, 3.2).

## P7. Dữ liệu cá nhân sao nguyên cột, mật khẩu hardcode

Mức độ: Cao

Vấn đề. Kho giữ nguyên các cột dữ liệu cá nhân; mật khẩu tài khoản ETL nằm cứng trong mã nguồn.

Bằng chứng.

- hr_table_main trong Intranet_Warehouse chứa id_card, bank_account, personal_income_tax, insurance_issue, birthday, số điện thoại... [Source Table Information.xlsx]

- Mật khẩu usr_etl hardcode trong mã C# (dòng 40–44) và mã nằm trong repo [DW_Decommission_Impact.docx §1.1]

- Phân quyền dòng báo cáo Timesheet đọc file Excel trên OneDrive cá nhân [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]

Hậu quả. Rủi ro lộ dữ liệu nhân sự và rủi ro tuân thủ.

Hệ thống mới xử lý. Raw chỉ role ETL đọc; tách mart_restricted và mart (đã che); mật khẩu từ Key Vault [W23]; GRANT theo schema [W24] (mục 2.7).

## P8. Ghi ngược MySQL bằng TRUNCATE + INSERT

Mức độ: Trung bình

Vấn đề. Bốn package xóa rồi ghi lại bốn bảng MySQL Intranet đang chạy production; e-Project đọc các bảng này.

Bằng chứng.

- hr_table_cch, prm_project_budget_data, prm_project_finance_data, timesheet_delta bị TRUNCATE rồi INSERT [ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)][DW_Decommission_Impact.docx §2]

- Job dừng thì bảng giữ dữ liệu cũ, và hai bảng không có cột độ mới nên giao diện không phát hiện được [DW_Decommission_Impact.docx §2]

Hậu quả. Số liệu có thể cũ mà vẫn trông hợp lý, hoặc rỗng nếu lỗi xảy ra giữa TRUNCATE và INSERT.

Hệ thống mới xử lý. Hợp đồng quy định kho chỉ đọc từ nguồn [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]. Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §3.1 đề nghị KH chọn: (A) Intranet đọc từ kho mới qua view hoặc API, hoặc (B) TMA dựng lại luồng ghi ngược bằng ADF dưới dạng Change Request.

## P9. Không logging/cảnh báo; chạy lại phải chạy cả package

Mức độ: Trung bình

Vấn đề. Package không có log hay cảnh báo; chạy lại là chạy lại cả package.

Bằng chứng.

- 8 package ETL không có event handler và log provider [8 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … LoadForeignExchange)]

- Package Intranet bắt đầu bằng Clean all data [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]

Hậu quả. Khó biết lỗi lúc nào, ở đâu; khắc phục mất nhiều thời gian.

Hệ thống mới xử lý. Lịch sử chạy từng bảng và report, báo cáo Elementary [W14], chạy lại theo report (mục 2.8, 2.9).

## 1.1. Thứ tự ưu tiên

Xếp theo mức độ ảnh hưởng và khả năng bị phát hiện kịp. Đây là đánh giá của TMA dựa trên các bằng chứng ở trên.

- P2 (dòng lỗi bị bỏ): dữ liệu thiếu mà không có lỗi nào được báo ra.

- P1 (TRUNCATE rồi full load): kho có thể rỗng hoặc dở dang giữa hai lần chạy.

- P4 (không đối soát): không có số liệu tham chiếu đáng tin để kiểm tra, cả hiện tại lẫn lúc chuyển đổi.

- P7 (dữ liệu cá nhân, mật khẩu): rủi ro lộ dữ liệu nhân sự và rủi ro tuân thủ.

- P6 (phụ thuộc NAV 2013 / SQL Server 2008 R2): rủi ro dài hạn khi tắt máy chủ hoặc chuyển sang Business Central.

- P5 (logic rải nhiều nơi): mỗi thay đổi khó review và dễ gây hồi quy.

- P8 (ghi ngược MySQL): bảng Intranet có thể cũ mà không ai biết.

- P9 (không logging/cảnh báo): khó biết lỗi lúc nào, ở đâu.

- P3 (full refresh, LIMIT): chưa chạm giới hạn nhưng Summarized_Timesheet đã ở 81% mức LIMIT.

# 2. Hệ thống đề xuất: thiết kế kỹ thuật

Trạng thái

Đây là thiết kế của TMA, chưa triển khai cho KH và chưa chạy trên Azure. Phần đã làm mới chạy thử trên máy local của TMA bằng Docker với dữ liệu mẫu [L].

Nền tảng đích là Azure PostgreSQL, ADF và Blob [DW_Decommission_Impact.docx][Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]. Tính năng của dbt, Elementary, ADF, Container Apps, PostgreSQL được dẫn tài liệu chính thức [W11–W24].

## 2.1. Nguyên tắc thiết kế

- ELT, không ETL. ADF chỉ sao chép nguyên bản [W17]; mọi biến đổi làm trong kho bằng dbt.

- Raw bất biến. Bảng raw giữ tên và đủ cột như nguồn, không sửa tại chỗ.

- Không logic ở raw và staging. Join và quy tắc nghiệp vụ chỉ nằm ở dwh và mart.

- Chỉ đọc nguồn. Hợp đồng quy định kho chỉ đọc từ nguồn, không ghi ngược [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]; ghi ngược xử lý riêng từng luồng (xem P8).

- Mọi thay đổi qua Git. Model, test, quy ước đều là mã.

- Kiểm chứng tự động. Test lỗi thì model phụ thuộc bị bỏ qua [W11]; mỗi lần chạy sinh báo cáo chất lượng [W14].

## 2.2. Kiến trúc và thành phần

Nguồn  →  ADF  →  raw  →  staging  →  dwh  →  mart

- PostgreSQL: bản local [L] đã chạy với các schema raw_intranet, staging, dwh, elementary. Các schema mart, mart_restricted, bảng đệm raw_stage và schema ctl (control: chứa hàm ctl.promote và các bảng ghi lịch sử chạy, xem mục 2.3) mới là thiết kế, chưa có trong bản local.

- dbt: dbt build chạy model và test theo thứ tự DAG [W11]. Đã chạy thử local [L].

- Elementary: schema_changes phát hiện cột thêm, xóa, đổi kiểu [W13]; sinh báo cáo HTML [W14]. Đã chạy thử local [L].

- Azure Data Factory (pl_ingest): Copy activity chép dữ liệu giữa on-premises và cloud, cần self-hosted integration runtime khi nguồn ở mạng có kiểm soát truy cập [W17]. Thiết kế, chưa chạy.

- Điều phối (pl_orchestrator, Container Apps Job): ADF giới hạn số run đồng thời, run vượt giới hạn xếp hàng [W18]; Container Apps Job nhận ghi đè cấu hình khi start [W16]. Thiết kế, chưa chạy.

- Key Vault và Terraform: Container Apps tham chiếu secret trong Key Vault [W23]; Terraform dựng hạ tầng. Thiết kế, chưa triển khai.

- Docker Compose (scripts/run_local.sh): dựng kho rỗng, nạp dữ liệu mẫu, chạy dbt và Elementary bằng một lệnh. Đã có local [L].

## 2.3. Luồng nạp: bảng đệm rồi thay bảng trong một transaction

Mỗi bảng nạp qua hai bước: (1) sao chép nguyên bản vào bảng đệm raw_stage.<bảng>; (2) hàm ctl.promote thay bảng raw trong một transaction. PostgreSQL cho phép DDL nằm trong transaction và hoàn tác được [W15], nên bảng đích không bao giờ ở trạng thái nửa vời; bước (1) lỗi thì bước (2) không chạy và raw cũ giữ nguyên. Hàm ctl.promote và các bảng ghi log nằm trong schema ctl (viết tắt của control, schema điều khiển việc nạp và điều phối); phần này là thiết kế, chưa có trong bản local. Ba kiểu nạp:

- full: full load, thay toàn bộ bảng raw bằng bảng đệm. Dùng cho bảng danh mục nhỏ.

- window: incremental load theo sliding window, chỉ nạp lại các dòng có cột ngày ≥ một mốc (ví dụ 6 tháng gần nhất): xóa phần đó trong raw rồi chèn lại từ bảng đệm, giữ nguyên các dòng cũ hơn. Dùng cho bảng giao dịch lớn như timesheet.

- entity: entity là một công ty NAV, mỗi công ty có bộ bảng riêng dạng <công ty>$<bảng>, tổng 21 công ty [Source Table Information.xlsx: sheet NAV List of Tables, NAV ETL Entities]. DELETE phần của một entity rồi INSERT lại trong một transaction; entity nào lỗi thì chỉ entity đó giữ dữ liệu cũ, các entity nạp song song được.

Ngoài ra: bảng nguồn rỗng bị từ chối khi nạp trừ khi cho phép tường minh; mỗi lần nạp ghi ctl.run_log (bảng, kiểu nạp, số dòng, thời lượng, trạng thái); raw giữ đủ cột, không khóa, không ràng buộc, khóa được kiểm bằng test dbt sau khi nạp. Bộ nạp local [L] mô phỏng ADF: chế độ sample sinh vài dòng mẫu, chế độ mysql thay từng bảng trong một transaction và từ chối bảng nguồn rỗng.

Khác biệt cốt lõi so với SSIS

SSIS: xóa trước, nạp sau; dòng lỗi bị chuyển sang output không nối, nên kho có thể rỗng hoặc thiếu mà không báo [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_Jobs_RealEstate.dtsx].

Đề xuất: nạp vào bảng đệm rồi thay bảng đích trong một transaction; lỗi thì dừng và giữ bản cũ, mọi lần nạp có bản ghi.

## 2.4. Các tầng dữ liệu và quy ước

- raw_<nguồn>: bản sao nguồn (raw_intranet: 61 bảng trong bản local [L]; sau này raw_nav). ADF ghi, dbt chỉ đọc.

- staging: stg_<nguồn>__<bảng>, 61 view [L]. Cắt khoảng trắng, chuỗi rỗng thành NULL, đặt tên snake_case, không join, ẩn cột cá nhân.

- dwh: dim_* (9), fact_* (2), int_* (1) và seed ngày lễ [L]. Join, tổng hợp, quy tắc nghiệp vụ dùng chung.

- mart: mart_<domain>_<tên bảng>, một bộ bảng cho mỗi báo cáo, bản đã che dữ liệu cá nhân. Chưa làm.

- mart_restricted: mart_*_pii, bản đầy đủ cột, chỉ role quản trị đọc. Chưa làm.

- elementary: kết quả test và lịch sử chạy, do package Elementary ghi.

Phạm vi dựng lại theo kiểm kê của KH: chỉ cần 35 view (không phải 66), vì 25 view không có nơi nào tham chiếu và "do not port them to dbt on spec"; 7 bảng không ai nạp và không ai đọc [DW_Decommission_Impact.docx §8.1, §8.2].

## 2.5. Dự án dbt (bản build local [L])

- Materialization: staging là view, dwh là table, intermediate là view.

- Biến: timesheet_from_date mặc định 2020-01-01 (giống package cũ [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx]), thay mốc ngày hardcode.

- Test: khóa dùng unique, not_null [W12]; test phụ thuộc dữ liệu (relationships) đặt severity: warn; test cấu trúc để mặc định (lỗi).

- Elementary: schema_changes bật trên cả 61 model staging.

- Kết quả build local: PASS=322 WARN=0 ERROR=0 (model, test, seed, model Elementary) trên dữ liệu mẫu, khoảng 55 giây cho dbt build.

- Khi lỗi: test mức lỗi thất bại thì model phụ thuộc bị bỏ qua và tiến trình thoát mã khác 0 [W11].

Model dwh đã có trong bản local: dim_employee, dim_office, dim_department, dim_phase, dim_project, dim_contract, dim_component, dim_employee_level, dim_date, int_hr_contract, fact_timesheet, fact_headcount_monthly [L].

## 2.6. Điều phối theo report (thiết kế, chưa chạy)

Mỗi report (tập mart cuối) có lịch riêng, nạp tập nguồn riêng, chạy tập model dbt riêng. Mọi trigger cùng gọi một pipeline pl_orchestrator(report); thêm báo cáo là thêm một dòng cấu hình và một trigger.

① giữ chỗ report (chặn một report chạy chồng chính nó)

② tìm nguồn của report

③ ForEach: nạp từng bảng  copy → raw_stage → ctl.promote

④ nếu tất cả thành công: start Container Apps Job "dbt" với DBT_SELECT của report

⑤ poll execution → ghi log

⑥ nhả chỗ report (cả khi ③ hoặc ④ lỗi)

⑦ (tùy chọn) job "elementary"

- Một bảng nạp lỗi: ForEach fail nên dbt không chạy, report đặt failed, raw cũ của bảng đó giữ nguyên.

- Execution dbt lỗi: pipeline fail, mart giữ dữ liệu build trước.

- Hai report cùng cần một bảng nguồn: cơ chế "giành quyền nạp" trả load, fresh hoặc busy để một bên nạp, bên kia bỏ qua hoặc chờ. Giới hạn đồng thời cấp pipeline của ADF không phân biệt tham số report [W18], nên cần cơ chế riêng trong ctl.

- Start job có tham số: khi ghi đè cấu hình lúc start, toàn bộ template của job bị thay bằng cấu hình mới, nên phải gửi đủ mọi thiết lập bắt buộc [W16].

Các điểm cần thử khi triển khai trên Azure: hình dạng phản hồi của lệnh start job và các giá trị trạng thái execution; nhiều execution của cùng một job chạy song song hay xếp hàng; giới hạn lồng Until/ForEach/If của ADF cho vòng chờ nguồn busy.

## 2.7. Bảo mật và phân quyền (giải quyết P7)

- dbt_rw: đọc raw_*; tạo và sở hữu staging, dwh, elementary. Có trong bản local [L] (mật khẩu thử; production lấy từ kho bí mật).

- ADF identity: ghi raw_*, raw_stage, ctl; gọi ctl.promote. Thiết kế.

- Role báo cáo: chỉ đọc schema mart. Role quản trị dữ liệu cá nhân: đọc thêm mart_restricted. Thiết kế.

Quyền gắn bằng GRANT theo schema và bảng [W24]. Bản gốc mart_*_pii nằm ở mart_restricted; bản mart_* ở mart là view dựng từ bản gốc bằng macro che, nên hai bản không thể lệch nhau. Danh sách cột che là mặc định tạm, chờ KH xác nhận, lấy từ các cột của hr_table_main trong kho [Source Table Information.xlsx]:

- Bỏ hẳn: id_card, place_issue, social_ins_number, insurance_issue, personal_income_tax, bank_name, bank_account, card_holder, payment.

- Che một phần: phonework, phonehome, phonemobile, emerg_phone, e_email. Chỉ giữ tuổi: birthday.

- Giữ nguyên: ide, code, fname, lname, arche_email.

- Bí mật cấp qua biến môi trường từ kho bí mật, không nằm trong mã hay image [W23]; image chạy không cần internet khi chạy [L]. Power BI có thể cần gateway khi nguồn nằm ngoài dịch vụ đám mây [W19]; loại gateway chưa chốt.

## 2.8. Quan sát và vận hành (giải quyết P9)

- Báo cáo Elementary sinh từ dữ liệu Elementary trong kho [W14]; gồm kết quả test, lịch sử chạy, thay đổi cấu trúc [W13].

- Hợp đồng chạy: chạy image dbt trước, Elementary sau; cả hai thoát mã khác 0 khi lỗi; kết nối cấp qua biến môi trường PGHOST, PGUSER, PGPASSWORD [L].

- Cảnh báo chủ động (Azure Monitor, Elementary alerts) chưa có; đề xuất bổ sung.

## 2.9. Quy trình thay đổi (bản local [L])

Sửa code → ./scripts/run_local.sh → xem tóm tắt và báo cáo Elementary → kiểm tra quy ước → commit

[1/4] Build images        OK

[2/4] Raw data (sample)   OK

[3/4] dbt build           OK  PASS=322 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0

[4/4] Elementary report   OK

- Chỉ cần Docker, không cần MySQL thật hay Azure. Có hai script kiểm tra tự động: quy ước model (tên theo layer, có mô tả, có test khóa, không select *) và repo (không có thứ riêng tư trong Git).

- CI chưa bật; khi có nhiều người cùng làm hoặc lên Azure thì bật CI chạy lại đúng các bước trên.

## 2.10. Mức độ hoàn thiện (chỉ trên máy local)

- Đã chạy thử trên máy local [L]: raw và staging Intranet (61 bảng, 61 view, test khóa, schema_changes, dữ liệu mẫu, bộ nạp); dwh Timesheet và Headcount (9 dim, 2 fact, 1 intermediate, seed ngày lễ đang trống, chờ KH) trên dữ liệu mẫu.

- Thiết kế, chưa chạy: điều phối ADF + Container Apps Job và ctl; hạ tầng Azure (Terraform); role và che dữ liệu cá nhân (chờ KH xác nhận danh sách cột).

- Chưa làm: nạp NAV; tầng mart và chuyển báo cáo; ghi ngược, tỷ giá, SSRS/PWRApp (ngoài phạm vi mặc định).

# 3. Ánh xạ từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

## 3.1. Quy tắc phân loại từng thành phần SSIS

- Data flow SELECT * FROM <bảng> rồi nạp thẳng → raw (ADF copy) và một view staging (P2, P4) [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].

- Cột nguồn bị bỏ ở đích → raw giữ đủ cột, staging chọn cột (P4).

- Câu SQL nguồn có JOIN, GROUP BY, LIMIT → mỗi bảng một staging; join và tổng hợp ở dwh; bỏ LIMIT (P3, P5).

- View ở kho (Dim_*, DeltaTS_*) → dwh; phần riêng cho báo cáo ở mart, chỉ với những view còn được dùng [Source Table Information.xlsx][DW_Decommission_Impact.docx §8] (P5).

- Mốc ngày hardcode → biến dbt (P3).

- TRUNCATE/DELETE đầu package → bỏ, thay bảng raw trong một transaction (P1).

- Lookup chống trùng → bỏ, dùng test unique (P2).

- RedirectRow không nối và bảng ETL_Error → bỏ, dùng test dbt và Elementary (P2).

- Script Component, ghi ngược [ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)] → ngoài phạm vi mặc định, quyết định riêng (P8).

- Connection và biến không dùng → bỏ (P5).

## 3.2. Bốn ví dụ đi hết tuyến

### Ví dụ 1. Hồ sơ nhân viên (Get Employee)

- Cũ: đọc view MySQL get_employee_etl (92 cột), đích hr_table_main chỉ có 79 cột; 13 cột như terminated_date bị thiếu [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][Source Table Information.xlsx]. Logic join nằm trong view MySQL, không có test.

- Mới: nạp bảng gốc hr_table_main cùng các bảng join vào raw_intranet; staging ẩn cột cá nhân; dim_employee (SQL trong Git) join office, department, job title, level [L]; test unique, not_null khóa ide và schema_changes.

### Ví dụ 2. Timesheet (Get Employee TIMESHEET)

- Cũ: gộp theo ngày × nhân viên × component × contract × project × phase × validated, SUM(time), với date >= '2020-01-01' và LIMIT 1500000 không ORDER BY; view delta nối phase theo tên [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][Business requirement for Timesheet pipeline.docx].

- Mới: fact_timesheet giữ một dòng mỗi entry, mốc ngày là biến timesheet_from_date, không LIMIT, nối phase theo phase_id [L]. Đánh đổi: nhiều dòng hơn bản gộp; nếu dataset Power BI Import quá nặng thì gộp ở mart. View DeltaTS_IntranetTSSummary đọc từ Summarized_Timesheet [Business requirement for Timesheet pipeline.docx], nên nếu luồng delta còn được giữ thì phải đổi nguồn của nó sang model mới.

### Ví dụ 3. Hợp đồng nhân sự (Get Employee Contracts)

- Cũ: LIMIT 100000 và join level, loại hợp đồng ngay trong SQL nguồn [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].

- Mới: int_hr_contract trong dwh join từ các bảng raw gốc (hr_table_contract, hr_menu_job_title, hr_menu_employee_level, hr_table_contract_type), không giới hạn dòng; dim_contract và fact_headcount_monthly dựng tiếp từ đây [L].

### Ví dụ 4. NAV theo từng văn phòng (ACT_Jobs_RealEstate)

- Cũ: ACT_Get<X> @Office = ? × 13 × từng văn phòng, tuần tự, DELETE toàn bộ trước; lỗi một văn phòng dừng cả chuỗi [ACT_Jobs_RealEstate.dtsx][W7]; định nghĩa 13 proc có trong [Source Table Information.xlsx].

- Mới: nạp bảng NAV gốc theo công ty vào raw_nav có cột entity_id, kiểu nạp entity, các công ty nạp song song có giới hạn; logic proc dịch sang model dbt và đối soát số liệu; tách dim_* và fact_* vì nhiều bảng Dim_* thực chất là sổ cái [Source Table Information.xlsx].

## 3.3. Những gì không chuyển và lý do

- Clean all data, Clean daily Error Log, bảng ETL_Error: bỏ, thay bằng thay bảng trong một transaction và test (P1, P2).

- 3 flow bị disable, 8/12 connection manager không dùng: bỏ [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].

- DynamicsNAV_Daily_Overwrite: Maintenance Plan sao lưu, thuộc DBA, không có logic dữ liệu [DynamicsNAV_Daily_Overwrite.dtsx].

- LoadForeignExchange và bản sao C# ghi Fact_CurrencyExRate_TEST: DW_Decommission_Impact.docx §4.3 đề xuất bỏ cả hai bản (ghi vào bảng test không ai đọc), giữ nguồn tỷ giá thật từ NAV; luồng PHP vào prm_exchange_rate giữ nguyên.

- 25 view không có nơi tham chiếu và 7 bảng không ai nạp hay đọc: không chuyển "on spec" [DW_Decommission_Impact.docx §8.2].

- 4 package ghi ngược và ACT_PacthNavData: quyết định riêng (xem P8).

- Tích hợp web service Intranet ↔ NAV: ngoài phạm vi, giữ nguyên hiện trạng [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §5.7][Navision call.xlsx].

# 4. Giá trị nhận được và cái giá phải trả

Mỗi giá trị gắn với vấn đề ở mục 1 và nêu cách đo. Số "baseline" của hệ thống cũ chỉ ghi khi KH đã cung cấp; còn lại ghi "cần đo", không đưa con số khi chưa có dữ liệu.

## 4.1. Giá trị theo từng vấn đề

- P1. Bảng đệm và thay bảng trong một transaction [W15]; dbt chỉ chạy khi nạp thành công. Kết quả: người đọc không thấy bảng raw nửa vời, lỗi nạp giữ bản cũ. Đo: số lần dữ liệu dở dang trong 90 ngày (cũ lấy từ lịch sử job, B1 và B2; mới kỳ vọng 0).

- P2. Không redirect; test dbt [W12] và schema_changes [W13]. Kết quả: vi phạm khóa, rỗng, đổi cấu trúc hiện ra trong báo cáo và mã thoát [W11]. Đo: số dòng bị loại âm thầm (cũ so COUNT(*) nguồn–đích, B3; mới raw là bản sao nguyên).

- P3. Incremental load kiểu window hoặc entity, chạy song song có giới hạn [W18], biến dbt thay giá trị hardcode. Kết quả: thêm một công ty không kéo dài tuyến tính cả chuỗi, không còn LIMIT cắt dữ liệu. Đo: thời lượng end-to-end (B1); Summarized_Timesheet đang ở 80,6% mức LIMIT [Source Table Information.xlsx].

- P4. Test khóa, relationships, đối soát nhiều mức (xem P4). Kết quả: có bằng chứng số liệu khớp nguồn theo tiêu chí đã thống nhất. Đo: cũ 44/57 cặp bảng lệch số dòng [Source Table Information.xlsx]; mới chênh lệch theo các mức đối soát ở P4.

- P5. Logic là SQL trong Git, kiểm tra quy ước tự động. Kết quả: review được từng thay đổi, lineage tự sinh. Đo: số nơi chứa logic, cũ 6, mới 1 repo cộng lớp trình bày báo cáo.

- P6. Nạp bảng NAV gốc, dịch logic proc sang dbt. Kết quả: đổi NAV sang BC chỉ đổi lớp nạp. Đo: số proc phụ thuộc cấu trúc NAV ở tầng dwh, cũ 13 [Source Table Information.xlsx], mới 0.

- P7. mart_restricted và mart, role riêng, bí mật ngoài mã [W23][W24]. Kết quả: role báo cáo không đọc được cột cá nhân. Đo: số cột nhạy cảm role báo cáo đọc được (cũ B9; mới 0).

- P8. Chỉ đọc nguồn, quyết định riêng từng luồng ghi ngược. Kết quả: không còn TRUNCATE bảng production Intranet từ kho. Đo: số luồng ghi ngược, cũ 4 vào MySQL và 1 vào NAV [DW_Decommission_Impact.docx §2, §4.4].

- P9. Lịch sử chạy từng bảng và report, báo cáo Elementary [W14], chạy lại theo report. Kết quả: biết bảng nào, lúc nào, bao lâu. Đo: thời gian khôi phục sau lỗi (cần đo).

## 4.2. Giá trị theo vai trò

- DBA: có báo cáo đạt hoặc không đạt và mã thoát thay vì xem job mỗi sáng; quyền định nghĩa bằng mã (GRANT [W24]) thay vì tài khoản dùng chung usr_etl [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].

- Data engineer: thêm bảng hoặc nguồn theo khuôn mẫu; thay đổi có test và chạy cục bộ trước khi đẩy lên [L].

- BI developer: mỗi báo cáo có bộ mart_* riêng, tên cột thống nhất; logic như validated_status_name hiện tính trong Power Query [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit] chuyển về dwh. Đổi lại phải đổi nguồn và tên cột các báo cáo hiện có (mục 4.4).

- DevOps: hai image không trạng thái, không chứa bí mật, cùng image chạy local và production; hạ tầng là mã. Phải học Container Apps Job [W16] và ADF [W17].

- Bảo mật: có điểm kiểm soát rõ là schema raw, mart, mart_restricted và các role; mật khẩu không nằm trong mã (khác với [DW_Decommission_Impact.docx §1.1]).

## 4.3. Chỉ số đề xuất theo dõi sau chuyển đổi

- Thời lượng end-to-end mỗi đêm: cũ lấy từ lịch sử job SQL Agent (B1); mới lấy từ ctl.run_log, ctl.report_run.

- Tỷ lệ lần chạy lỗi trong 90 ngày: cũ run_status = 0 (B1); mới ctl.report_run.status và Elementary.

- Số dòng bị loại không báo: cũ so COUNT(*) nguồn–đích (B3); mới raw bằng nguồn theo thiết kế.

- Độ phủ test: cũ không có [9 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … DynamicsNAV_Daily_Overwrite)]; mới là số model có test khóa trên tổng số model.

- Số cột nhạy cảm role báo cáo đọc được: cũ B9; mới truy vấn quyền của role báo cáo.

## 4.4. Đánh đổi và chi phí

- Đổi nền tảng kho từ SQL Server sang PostgreSQL. View trong kho là T-SQL (CREATE VIEW [dbo].[...], ISNULL, GETDATE(), DATEDIFF) [Source Table Information.xlsx], phải viết lại sang SQL của PostgreSQL trong dbt. Phạm vi dựng lại theo DW_Decommission_Impact.docx là 35 view (không phải 66) [DW_Decommission_Impact.docx §8.1]; riêng HR-Dashboard và Timesheet-Analysis là 17 view và 26 bảng [DW_Decommission_Impact.docx §8.5].

- Power BI phải đổi nguồn. Mô hình Timesheet-Analysis dùng Sql.Database("act-nav2013...\navision", "Intranet_Warehouse") và truy vấn M trên view SQL Server [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]; phải đổi connector, tên cột, measure. Import nạp dữ liệu vào bộ nhớ của mô hình, DirectQuery truy vấn nguồn mỗi lần xem [W19]; chế độ nào là mặc định do KH quyết định.

- Số dòng và dung lượng. fact_timesheet giữ từng entry nên nhiều dòng hơn bản gộp 1.208.770 dòng [Source Table Information.xlsx]; raw, staging, dwh, mart lưu nhiều bản. Giảm bằng cách gộp ở mart, staging là view.

- Dịch logic proc NAV. 13 proc [Source Table Information.xlsx] và các bảng NAV gốc × 21 công ty. Các bảng lớn như Dim_GLEntry có 2.211.598 dòng, Dim_JobLedgerEntry có 767.757 dòng (kho, ngày 23/9) [Source Table Information.xlsx]. Chi phí dịch và đối soát chưa ước lượng.

- Hai hệ thống chạy song song. SSIS vẫn chạy và hệ thống mới nạp thêm từ cùng nguồn, nên tải thêm lên MySQL Intranet và NAV vào ban đêm. Giảm bằng tài khoản chỉ đọc, incremental load, lịch lệch giờ.

- Học công cụ mới. dbt, ADF, Container Apps. Giảm bằng quy ước, môi trường local một lệnh, bàn giao từng package.

- dbt không làm mọi việc. dbt biến đổi dữ liệu trong kho [W11]; ghi ngược sang hệ thống khác và gọi API cần giải pháp riêng (xem P8).

- Chi phí dịch vụ Azure. Chưa có ước lượng; cần số liệu giấy phép và vận hành hiện tại để so sánh.

- Phần Azure chưa triển khai. Rủi ro lỗi chỉ lộ khi chạy thật; giảm bằng chạy thử bảng nhỏ và giữ SSIS chạy song song.

# Phụ lục A. Danh mục nguồn

## A.1. File của KH và vị trí được dẫn

- ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx: Thuộc tính CreationDate, CreatorName, ProtectionLevel, PackageFormatVersion, LastModifiedProductVersion, TransactionOption; Execute SQL Clean all data (58 TRUNCATE) và Clean daily Error Log; 61 pipeline (3 disable: Get Budgets-Pricings Details, Get Contracts Leaves, Get Timesheet); 63 OLE DB Destination (FastLoadMaxInsertCommitSize, FastLoadOptions, errorRowDisposition của input); 61 ADO.NET Source (CommandTimeout); 60 precedence constraint; 12 connection manager và connectionManagerID tham chiếu; câu SQL nguồn có LIMIT; biểu thức "exec ACT_GetJobs '" + @[User::Office_RS] + "'"; EventHandler, LogProvider, EnableConfig.

- ACT_Jobs_RealEstate.dtsx: 3 Execute SQL (delete from dbo.Dim_* 13 bảng, 2 truy vấn ACT_Entities); 26 pipeline; 26 Lookup (NoMatchBehavior, đường dẫn từ output No Match); errorRowDisposition=FailComponent; số cột source/destination; 28 precedence constraint.

- ACT_PacthNavData.dtsx: Truy vấn SELECT * from [IntToNAV_DataPatchOPSStatus], biến SQLToExecuteForPatch, 2 Foreach.

- ACT_SendBudgetToIntranet.dtsx: TRUNCATE TABLE prm_project_budget_data; ScriptLanguage=CSharp.

- CCHIntranet.dtsx: TRUNCATE TABLE hr_table_cch; ScriptLanguage=CSharp; tên package nội bộ ACT_SendTSDelta.

- ACT_SendJobCostIntranet.dtsx: TRUNCATE TABLE prm_project_finance_data; ScriptLanguage=CSharp; tên package nội bộ ACT_Jobs_RealEstate.

- ACT_SendTSDelta.dtsx: DELETE FROM DeltaTS_IntranetTSStaging; TRUNCATE TABLE timesheet_delta; ScriptLanguage=CSharp.

- LoadForeignExchange.dtsx: HTTP Connection Manager http://free.currencyconverterapi.com/api/v5/convert?q=USD_EUR&compact=y; Script Task.

- DynamicsNAV_Daily_Overwrite.dtsx: Maintenance Plan: Back Up Database (Full), SelectedDatabases DatabaseName="Archetype", BackupDestinationLocation, BackupVerifyIntegrity=False, đường dẫn log MSSQL10_50.NAVISION, 4 event handler.

- DW_Decommission_Impact.docx (05/10/2026): §0 headline; §1 ứng dụng C# CRMToNAV và §1.1 (mật khẩu hardcode, ForeignExchange_Upsert, FuncGetCurrencyExRate); §2 bốn bảng ghi ngược; §3 ứng dụng Intranet đọc; §4.1 số đối tượng; §4.2 job ACT-FIN-WH, 7 bước; §4.3 lịch và ba cơ chế tỷ giá; §4.4 ACT_PacthNavData; §4.5 Power BI; §5 trình tự Phase A–E; §6 quyết định; §7 câu hỏi mở; §8 kiểm kê và sizing.

- Business requirement for Timesheet pipeline.docx: Mô tả 5 package, "Full Refresh", câu SQL Summarized_Timesheet, ánh xạ cột, quy tắc đối soát DeltaTS_*, INSERT INTO hr_table_cch, ghi chú tên package.

- SSIS flow.xlsx: Sheet ACT_Intranet_warehouse_3 (task, nguồn, đích), ACT_Jobs_RealEstate, các package còn lại.

- Source Table Information.xlsx: Sheet NAV ETL Entities (21 entity, tức 21 công ty NAV: 15 + 6), NAV List of Procedures, NAV proc and table use, archetype_intranet_List_Tables (số dòng MySQL ngày 23/9, view get_employee_etl 92 cột), archetype_intranet_List_Columns, ACT-Intranet_List of All Tables (số dòng kho, định nghĩa view), ACT-Intranet_List of Columns (cột hr_table_main của kho), ACT-Intranet_List of Procedures.

- List Tables Used For Report.xlsx: Sheet Timesheet Report, cột ghi chú của Dim_Employees; đối tượng dùng cho từng báo cáo.

- Navision call.xlsx: Sheet ContracttoTS, webservices: các web service Intranet ↔ NAV.

- Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit: DataModelSchema: 26 bảng, partition mode=import; truy vấn M của Employees, TS_Details, UserSecurity, Dim_Offices; measure #CY Billable Submitted; vai trò User_Entity_view, Bizline_*.

- Timesheet-Analysis-GROUP_v2_view.pdf: Trang 7 "Timesheet Validated Status": Submitted Hours hiển thị --.

- Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx (TMA Solutions, 08/10/2026): Tài liệu do TMA lập: §2 phạm vi và nguyên tắc chỉ đọc (Điều 5); §3.1 bốn luồng ghi ngược; §3.2 21 công ty; §3.3 số năm dữ liệu; §3.4 ứng dụng khác đọc kho; §3.5 Navision lịch sử; §3.7 Metabase; §4 giới hạn hạng mục; §5 ngoài phạm vi.

## A.2. Tài liệu web

- W1. OLE DB Destination (SSIS): "Maximum insert commit size": giá trị 0 là commit một lần sau khi xử lý hết dòng; lỗi ràng buộc ở destination làm fail cả batch có kích thước đó https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/ole-db-destination?view=sql-server-ver16

- W2. Error Handling in Data (SSIS): Fail Component là mặc định; Redirect Row đưa dòng lỗi sang error output. (Không nêu hành vi khi error output không nối.) https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/error-handling-in-data?view=sql-server-ver16

- W3. Vòng đời SQL Server 2008 R2: Extended End 7/10/2019 https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/microsoft-sql-server-2008-r2

- W4. KB2979597, SQL Server 2008 R2 SP3: "After you install the service pack, the SQL Service version should be reflected as 10.50.6000.34." https://support.microsoft.com/en-us/help/2979597

- W5. Access control for sensitive data in packages: DontSaveSensitive = 0; EncryptSensitiveWithUserKey = 1 ("Only the same user who uses the same profile can load the package") https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/security/access-control-for-sensitive-data-in-packages?view=sql-server-ver16

- W6. Integration Services Transactions: Required / Supported; không có transaction thì các task không bị ràng buộc bởi transaction https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/integration-services-transactions

- W7. Precedence constraints: Success: task sau chỉ chạy khi task trước hoàn tất thành công; mặc định là Success https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/control-flow/precedence-constraints?view=sql-server-ver16

- W8. Table hints (T-SQL): TABLOCK: khóa ở mức bảng https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-ver16

- W9. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL: READ COMMITTED: khi READ_COMMITTED_SNAPSHOT=OFF reader dùng shared lock và bị chặn; bulk load tối ưu vào heap chặn cả reader dùng row versioning https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-transaction-isolation-level-transact-sql?view=sql-server-ver16

- W10. Extract data from Business Central: On-premises đọc trực tiếp database; online: "the only supported option for reading data is using APIs" https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-extract-data

- W11. dbt build: Chạy theo thứ tự DAG; test lỗi làm resource downstream bị skip https://docs.getdbt.com/reference/commands/build

- W12. dbt data tests: Bốn generic test: unique, not_null, accepted_values, relationships https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests

- W13. Elementary: schema changes: Cảnh báo khi bảng bị xóa, cột thêm/xóa hoặc đổi kiểu dữ liệu https://docs.elementary-data.com/data-tests/schema-tests/schema-changes

- W14. Elementary: generate report: Sinh báo cáo HTML từ các bảng Elementary trong kho https://docs.elementary-data.com/oss/guides/generate-report-ui

- W15. Transactional DDL in PostgreSQL: PostgreSQL cho phép hoàn tác thay đổi DDL, kể cả tạo bảng https://wiki.postgresql.org/wiki/Transactional_DDL_in_PostgreSQL:_A_Competitive_Analysis

- W16. Jobs in Azure Container Apps: Ghi đè cấu hình khi start job; khi ghi đè, toàn bộ template cấu hình bị thay https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/jobs

- W17. Copy activity in Azure Data Factory: Chép dữ liệu giữa kho on-premises và cloud; cần self-hosted integration runtime khi nguồn ở mạng có kiểm soát truy cập https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/copy-activity-overview

- W18. Pipelines and activities in Azure Data Factory: concurrency: mặc định không giới hạn; vượt giới hạn thì run xếp hàng https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/concepts-pipelines-activities

- W19. DirectQuery in Power BI: Import nạp dữ liệu vào bộ nhớ mô hình; DirectQuery truy vấn nguồn khi xem; gateway có thể cần cho nguồn on-premises https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-directquery-about

- W20. MySQL: INFORMATION_SCHEMA TABLES: TABLE_ROWS với InnoDB là xấp xỉ, có thể lệch 40–50% https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/information-schema-tables-table.html

- W21. dbo.sysjobsteps: on_fail_action: 1 quit with success, 2 (mặc định) quit with failure, 3 go to next step, 4 go to step https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-tables/dbo-sysjobsteps-transact-sql?view=sql-server-ver16

- W22. sys.dm_exec_sessions: Cột program_name, login_name https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-dynamic-management-views/sys-dm-exec-sessions-transact-sql?view=sql-server-ver16

- W23. Manage secrets in Azure Container Apps: Secret tham chiếu Azure Key Vault https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/manage-secrets

- W24. PostgreSQL: GRANT: Cú pháp GRANT ... ON SCHEMA và quyền trên bảng https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html

- W25. DTSTransactionOption Enum: NotSupported = 0, Supported = 1, Required = 2 https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.sqlserver.dts.runtime.dtstransactionoption?view=sqlserver-2019

Các URL đã được mở và đối chiếu trong quá trình lập tài liệu. Nội dung W2 dùng để xác nhận cấu hình mặc định của SSIS.

# Phụ lục B. Truy vấn để tự kiểm chứng

Chạy trên môi trường có quyền phù hợp; không chạy trên production trong giờ cao điểm khi chưa kiểm tra chi phí. Các truy vấn chỉ đọc.

### B1. Job ACT-FIN-WH: step, hành vi khi lỗi, lịch, lịch sử

-- SQL Server (ACT-NAV2013\NAVISION); cột on_fail_action: xem [W21]

SELECT j.name, s.step_id, s.step_name, s.subsystem, LEFT(s.command, 200) AS command,

s.on_success_action, s.on_fail_action, s.retry_attempts,

sch.name AS schedule_name, sch.freq_type, sch.active_start_time

FROM msdb.dbo.sysjobs j

JOIN msdb.dbo.sysjobsteps s ON s.job_id = j.job_id

LEFT JOIN msdb.dbo.sysjobschedules js ON js.job_id = j.job_id

LEFT JOIN msdb.dbo.sysschedules sch ON sch.schedule_id = js.schedule_id

WHERE j.name = 'ACT-FIN-WH'

ORDER BY s.step_id;

SELECT h.step_id, h.step_name, h.run_status, h.run_date, h.run_time, h.run_duration

FROM msdb.dbo.sysjobhistory h

JOIN msdb.dbo.sysjobs j ON j.job_id = h.job_id

WHERE j.name = 'ACT-FIN-WH'

ORDER BY h.instance_id DESC;

### B2. Đo khoảng thời gian bảng bị rỗng trong lúc job chạy

-- Chạy lặp (ví dụ mỗi phút) trong khung nạp đêm; NOLOCK để không bị TABLOCK của job chặn [W8]

SELECT SYSDATETIME() AS ts, 'hr_table_main' AS tbl, COUNT(*) AS n

FROM Intranet_Warehouse.dbo.hr_table_main WITH (NOLOCK)

UNION ALL

SELECT SYSDATETIME(), 'Summarized_Timesheet', COUNT(*)

FROM Intranet_Warehouse.dbo.Summarized_Timesheet WITH (NOLOCK);

### B3. ETL_Error, số dòng nguồn so với đích

-- SQL Server

SELECT COUNT(*) AS error_rows FROM Intranet_Warehouse.dbo.ETL_Error;

SELECT t.name, SUM(p.rows) AS n

FROM Intranet_Warehouse.sys.tables t

JOIN Intranet_Warehouse.sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)

GROUP BY t.name ORDER BY t.name;

-- MySQL: dùng COUNT(*) vì TABLE_ROWS của InnoDB chỉ là xấp xỉ [W20]

SELECT 'hr_table_contract' AS tbl, COUNT(*) AS n FROM hr_table_contract

UNION ALL SELECT 'timesheet_phase_2015', COUNT(*) FROM timesheet_phase_2015;

### B4. Khoảng cách tới LIMIT 1500000 của Summarized_Timesheet

-- MySQL: số dòng SAU GROUP BY, đúng như câu SQL của ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx

SELECT COUNT(*) FROM (

SELECT 1

FROM timesheet_entry_2015 ts

LEFT JOIN timesheet_phase_2015 tsp ON tsp.phase_id = ts.phase_id

WHERE ts.date >= '2020-01-01'

GROUP BY ts.ide, ts.component_id, ts.contract_id, ts.proj_id, ts.validated, ts.employee_level,

ts.department_id, ts.date, tsp.type, tsp.name, tsp.phase_code

) x;

### B5. Thử có kiểm soát: dòng lỗi và RedirectRow không nối

- Chỉ làm trên môi trường dev/test, không chạy trên production.

- Tạo bảng nguồn thử 3 dòng, trong đó 1 dòng có chuỗi dài hơn độ dài cột đích.

- Tạo bản sao package chỉ gồm một data flow có cấu hình giống flow thật (RedirectRow, FastLoadMaxInsertCommitSize=2147483647, output lỗi không nối) [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].

- Chạy; ghi lại trạng thái task và số dòng đích (0, 2 hay 3). Kết quả cho biết một dòng xấu làm mất một dòng hay cả batch.

### B6. Đối soát tổng hợp

Không so tổng số dòng vì Summarized_Timesheet gộp theo ngày còn fact_timesheet giữ từng entry; so tổng giờ và số nhân viên khác biệt theo tháng, cùng khoảng ngày (ts_date, time_spent, ide là tên cột đích của Summarized_Timesheet theo ánh xạ trong Business requirement for Timesheet pipeline.docx):

-- Cũ (SQL Server)

SELECT CONVERT(char(7), ts_date, 120) AS ym, SUM(time_spent) AS hours, COUNT(DISTINCT ide) AS employees

FROM Intranet_Warehouse.dbo.Summarized_Timesheet

GROUP BY CONVERT(char(7), ts_date, 120);

-- Mới (PostgreSQL)

SELECT to_char(entry_date, 'YYYY-MM') AS ym, SUM(hours) AS hours, COUNT(DISTINCT employee_id) AS employees

FROM dwh.fact_timesheet

GROUP BY 1;

### B7. Nơi lưu package và phụ thuộc đối tượng

SELECT name, createdate FROM msdb.dbo.sysssispackages;

SELECT OBJECT_NAME(referencing_id) AS referencing_object, referenced_database_name, referenced_entity_name

FROM Datawarehouse_ACT.sys.sql_expression_dependencies

WHERE referenced_entity_name IS NOT NULL;

### B8. Phiên bản, sao lưu

SELECT @@VERSION;

SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases;

SELECT TOP 20 database_name, type, backup_finish_date FROM msdb.dbo.backupset ORDER BY backup_finish_date DESC;

### B9. Dữ liệu nhạy cảm và quyền truy cập

-- SQL Server: cột nghi nhạy cảm trong kho (đối chiếu với Source Table Information.xlsx)

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME

FROM Intranet_Warehouse.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

WHERE COLUMN_NAME LIKE '%bank%' OR COLUMN_NAME LIKE '%tax%' OR COLUMN_NAME LIKE '%insurance%'

OR COLUMN_NAME LIKE '%id_card%' OR COLUMN_NAME LIKE '%phone%' OR COLUMN_NAME LIKE '%birth%';

-- SQL Server: ai đang kết nối kho [W22]

SELECT program_name, login_name, COUNT(*) AS sessions

FROM sys.dm_exec_sessions WHERE is_user_process = 1

GROUP BY program_name, login_name ORDER BY sessions DESC;

-- MySQL: quyền thật của tài khoản (thay host đúng)

SHOW GRANTS FOR 'archeint_dbuser'@'%';

SHOW GRANTS FOR 'archetype_intranet_admin'@'%';